Simulador de Gestion de Talento Humano

Pendientes

Documento 23  ·  Documentacion tecnica del frontend

______________________________________________

Frontend  ·  React 19  ·  Vite 8  ·  Tailwind CSS 4

Contenido

Para ver los numeros de pagina: clic derecho sobre el indice > Actualizar campos > Actualizar toda la tabla.

Este documento recoge lo que no está terminado. No es una lista de deseos: es el estado real del proyecto, comprobado archivo por archivo.

Cada punto dice qué falta, por qué importa, y cómo de difícil sería. Lo que va primero es lo que más molesta al usar la aplicación.

# 1. Los 17 módulos de negocio no existen

Estado: es lo más grande que falta.

Las 17 pantallas provisionales devuelven un PaginaVacia y no piden nada al backend:

| Carpeta | Pantallas | Permisos |
| --- | --- | --- |
| pages/dashboard/ | 1 | dashboard:ver |
| pages/convocatorias/ | 2 | convocatorias:ver, convocatorias:gestionar |
| pages/documentos/ | 3 | documentos:ver, documentos:cargar, documentos:validar |
| pages/evaluacion/ | 2 | evaluacion:ver, evaluacion:evaluar |
| pages/seleccion/ | 2 | seleccion:ver, seleccion:decidir |
| pages/usuarios/ | 1 | usuarios:gestionar |
| pages/reportes/ | 1 | reportes:ver |
| pages/supervision/ | 1 | supervision:gestionar |
| pages/aspirante/ | 4 | propio:postulaciones, propio:documentos, propio:evaluaciones, propio:notificaciones |

Además, el backend solo tiene las 10 rutas de autenticación. No hay ni un endpoint de negocio. Así que los dos lados están por construir.

## Por qué importa

Es lo único que impide que la aplicación se use. Todo lo demás —la marca, el modo oscuro, los permisos, la sesión— funciona.

## Cómo se construye uno

El andamiaje ya está. El orden está en Convenciones del códigoConvenciones del código, sección 7. En resumen: la pantalla pide datos, la función va en src/api/, la ruta en router.jsx con su permiso, la entrada en config/menu.js, y el endpoint en el backend.

# 2. No hay ninguna prueba automática

Estado: cero. Ni un archivo de prueba, ni un configurador, ni un script.

$ git ls-files | grep -i test

(sin resultados)

package.json no tiene dependencia de Vitest, Jest ni Playwright. El script test no existe.

## Por qué importa

Tres cosas que hoy no se pueden comprobar al vuelo:

| Riesgo | Qué se rompería sin avisar |
| --- | --- |
| El decodeURIComponent del token CSRF | Toda escritura al backend daría 419 |
| El salto del paso 1 al 2 en recuperación | Un F5 gastaría un envío del límite de 3 por minuto |
| La doble llamada de sendVerification | Se enviarían dos códigos, porque StrictMode monta dos veces en desarrollo |

## Qué pruebas faltan, por orden de valor

| # | Qué probar | Dónde | Dificultad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | leerOtp devuelve null si pasó el TTL | src/lib/otpSesion.js | Fácil |
| 2 | enmascararEmail con correos de 1, 2 y 3 caracteres | src/lib/otpSesion.js | Muy fácil |
| 3 | leerCookie con valor que contiene = | src/api/client.js | Fácil |
| 4 | segundosReintento con Retry-After y con X-RateLimit-Reset | src/api/reintento.js | Fácil |
| 5 | mensajeError para cada código HTTP | src/api/mensajeError.js | Fácil |
| 6 | erroresDeCampo convierte la forma de Laravel | src/api/mensajeError.js | Muy fácil |
| 7 | puedeVerGrupo oculta lo que no tiene permiso | src/config/menu.js | Media |
| 8 | ProtectedRoute con correo sin verificar | src/auth/ | Media |
| 9 | El login con la cookie de sesión y el CSRF | Integral | Media |
| 10 | Un módulo completo, de la ruta al render | Un módulo | Difícil |

Los cinco primeros son funciones puras, sin React ni red. Se pueden probar sin montar nada, y son la mejor relación entre esfuerzo y seguridad.

## Qué falta además

Ni una función de prueba parece haber empezado. No hay carpeta tests/, ni vitest.config.js, ni un setup de jsdom. Instalar Vitest y tener el primer test pasando es trabajo de medio día.

# 3. README.md está roto

Estado: el archivo existe, pero no describe este proyecto.

| Problema | Detalle |
| --- | --- |
| Contido equivocado | Son 12 líneas del texto en inglés de la plantilla de Vite: # React + Vite |
| Codificación rota | La última línea está guardada en UTF-16, no en UTF-8 |
| Consecuencia | Algunas herramientas lo detectan como archivo binario y no pueden leerlo |

La última línea se ve así, con un espacio entre cada carácter:

#  s i M u l a d o r   - g e s t i o n ...

## Por qué importa

Es el primer archivo que ve alguien que abre el repositorio. Dice lo contrario de lo que es el proyecto.

## Cómo se arregla

Dos opciones, y hay que decidir cuál:

| Opción | Qué implica |
| --- | --- |
| Escribir un README.md real | Hay que versionarlo. Pasaría a verse en Git |
| Dejarlo así y que la documentación viva aparte | Se acepta que el README es un resto |

Lo que hay que hacer en cualquier caso es arreglar la codificación: un archivo en UTF-16 dentro de un proyecto en UTF-8 es un error, se arregle o no el contenido. El resto del proyecto usa UTF-8 sin BOM.

# 4. public/icons.svg no lo usa nadie

Estado: 24 líneas de un sprite de iconos de la plantilla de Vite.

Ningún archivo de src/ lo menciona. Nunca se descargará, porque el navegador solo pide los recursos que alguien referencia.

## Qué hacer

Borrarlo. Es una eliminación segura, porque no hay ningún import que lo dependa. La misma limpieza hizo el commit 0ec54ed con react.svg y vite.svg, y este se quedó fuera.

# 5. Volver a la pantalla que querías tras iniciar sesión

Estado: se guarda el destino, pero no se usa.

ProtectedRoute lo guarda:

return <Navigate to="/login" replace state={{ from: location }} />

Pero Login.jsx nunca lee state.from. Después de entrar, AuthLayout redirige según el correo:

if (user) {

return <Navigate to={user.email_verified ? '/' : '/verificar-correo'} replace />

}

## Qué pasa en la práctica

Alguien con permiso convocatorias:ver hace clic en "Convocatorias" sin sesión. Va a /login. Escribe su correo y contraseña. Entra. Y aterriza en / (el inicio), no en las convocatorias que quería.

## Por qué importa

Es una molestia pequeña pero visible, y ocurre a quien usa la aplicación todos los días. La parte difícil ya está hecha: el destino se guarda. Falta leerlo.

# 6. La recarga directa en rutas profundas no está configurada

Estado: no hay ningún archivo de reenvío.

$ git ls-files | grep -E '_redirects|netlify|vercel|nginx'

(sin resultados)

## Qué pasa en la práctica

En desarrollo no se nota: el servidor de Vite resuelve solo. En producción, si se sirve dist/ con un servidor que no sabe de aplicaciones de una sola página, pulsar F5 en /convocatorias da un 404 del servidor, no un 404 de la aplicación.

## Qué falta

Depende de dónde se despliegue:

| Plataforma | Qué hace falta |
| --- | --- |
| Netlify | public/_redirects con /* /index.html 200 |
| Vercel | vercel.json con el reescrito, o public/_redirects |
| Apache | Un FallbackResource /index.html en el .htaccess |
| Nginx | try_files $uri $uri/ /index.html; |

Ninguno de esos es solo añadir un archivo: hay que probarlo contra el despliegue real.

# 7. Sin carga diferida de rutas

Estado: router.jsx importa las 23 páginas estáticamente.

import Dashboard from './pages/dashboard/Dashboard'

import ConvocatoriasListado from './pages/convocatorias/ConvocatoriasListado'

// ... 21 imports más

No hay ni un lazy() ni un Suspense.

## Por qué importa, y por qué todavía no

Hoy el paquete es pequeño, así que no se nota. Pero las 17 pantallas provisionales serán 17 módulos reales con tablas, filtros y formularios. Cuando eso pase, el bundle crecerá y la primera carga se alargará.

| Opción | Envoltorio |
| --- | --- |
| React.lazy + Suspense | Un <Suspense> en router.jsx y un estado de carga |
| Compilación por rutas | Un plugin de Vite |

Es trabajo para cuando los módulos existan. Hacerlo ahora sería optimizar un problema que aún no tiene.

# 8. Sin límite de errores (Error Boundary)

Estado: no hay ninguno. Si un componente lanza una excepción al renderizar, React desmonta toda la aplicación y la pantalla se queda en blanco.

## Qué pasa

Un error de JavaScript en ConvocatoriasListado no deja de romper esa pantalla: deja de funcionar el menú, el Topbar y todo. Quien esté delante ve un blanco y tiene que recargar.

## Qué falta

Un componente ErrorBoundary envolviendo la aplicación en main.jsx, más otro dentro de AppLayout para que un error en una pantalla no tumbe el marco.

# 9. Los comentarios de tres archivos están en inglés

Estado: incoherencia, no un error.

La convención del proyecto y del backend es código en inglés, comentarios en español. Estos tres archivos no la siguen:

| Archivo | Comentarios en inglés | Nº |
| --- | --- | --- |
| src/auth/AuthContext.jsx | Todos | 6 líneas |
| src/layouts/AuthLayout.jsx | Todos | 2 líneas |
| src/auth/ProtectedRoute.jsx | Todos | 1 línea |

Los tres son del mismo commit, el 47a34da. El resto del proyecto, incluidos PermissionRoute.jsx y Login.jsx, sí está en español.

## Por qué importa

Más que nada, coherencia. Un comentario en inglés obliga a cambiar de idioma a mitad de una idea, justo donde está la explicación difícil.

## Cómo se arregla

Traducir. Es mecánico y no cambia ninguna funcionalidad. Conviene hacerlo cuando se toque cualquiera de los cuatro archivos por otro motivo, no como un commit propio.

# 10. El aviso de lint sigue ahí

Estado: conocido y documentado, sin resolver.

src/auth/AuthContext.jsx:4:14  react(only-export-components)

AuthContext.jsx exporta a la vez AuthProvider (un componente) y AuthContext (una constante que no lo es). La regla quiere que un archivo de componentes exporte solo componentes, para que la recarga en caliente funcione.

## Qué se puede hacer

| Opción | Coste |
| --- | --- |
| Dejarlo | Cero. No afecta a la aplicación |
| Mover createContext a src/auth/context.js | Bajo. Toca 2 archivos |
| Silenciarlo con un comentario | Bajo, pero esconde la regla |

No es un error: npm run lint sale con código 0. Está anotado en Calidad, lint y pruebasCalidad, lint y pruebas.

# 11. Cosas menores

| Qué | Detalle |
| --- | --- |
| VerificarCorreo.jsx:149 | El className del botón "Reenviar" tiene la sangría corrida. Solo estética |
| reintento.js no reintenta nada | Despite el nombre, solo lee la cabecera Retry-After para saber cuántos segundos hay que esperar. Ninguna petición se repite solo |
| El token de Google en la URL | Se eliminó en el commit 73200ad, pero el backend sigue teniendo el endpoint. Ver más abajo |
| Topbar.jsx no tiene búsqueda | Si algún día se pide, ahí es donde va |
| El menú no distingue lo construido de lo pendiente | Todas las entradas tienen el mismo aspecto, aunque 17 de ellas no hagan nada todavía |

## Sobre el login con Google

El botón funciona: Login.jsx navega a VITE_GOOGLE_URL y el backend devuelve a /login?error=..., que la pantalla sabe leer. Lo que no hay es la página intermedia que procesara un token en la URL, porque con la cookie de Sanctum no hace falta: la sesión ya está puesta cuando se vuelve.

Lo que queda por decidir es si el backend sigue exposing los endpoints de Google, dado que el frontend ya no procesa ningún token. Está documentado en Historial de los commitsHistorial de los commits, commit 15.

# Cómo elegir por dónde empezar

Si hay que ordenar todo esto:

| Prioridad | Qué | Por qué |
| --- | --- | --- |
| 1 | Instalar Vitest y probar las 5 funciones puras | Cuesta medio día y cubre lo que más se rompería sin avisar |
| 2 | Arreglar la codificación del README.md | Es un error objetivo, de un minuto |
| 3 | Leer state.from en el login | Quince líneas y una molestia diaria |
| 4 | Borrar public/icons.svg | Una línea, sin riesgo |
| 5 | Añadir ErrorBoundary | Evita la pantalla en blanco |
| 6 | Configurar el reenvío de rutas | Antes del primer despliegue |
| 7 | Traducir los comentarios en inglés de 3 archivos | Mecánico, sin urgencia |
| 8 | Construir los 17 módulos | Lo grande. Empieza por convocatorias, que es el flujo central del negocio |